## Slide 1: Exercice GDP
Thierry Maurouzel, Djennadi Amine, TANG Veasna

## Slide 2
Le Projet
Nom : Un heureux évènement
Définition : Construction maison
Caractéristiques :
- 120m2 maison
- Un sous sol
- 500m2 terrain
4 chambres
2 Salles de bain
1 jardin paysage clos
Motif : La naissance d’un nouvelle enfant

## Slide 3
2. Les objectifs
Objectifs techniques : Une maison respectant les caractéristiques essentiels
- 120m2 maison minimum
- Un sous-sol
- 620m2 terrain minimum
4 chambres
2 Salle de bain
1 jardin paysage clos
Possiblement : Une piscine, un garage,
Objectifs de délai : 2 ans maximum
Objectif de coût : 400 000€ maximum ou moins
En cas de budget dépassé ils achèterons plutôt un appartement ou une maison ancienne
Hiérarchisations du projet :
Objectif de délai le plus important (déménager en 2 ans)

## Slide 4
3. La Technique
Bases du projets :
-Expérience de l’entreprise
- Compétences internes de l’entreprise
Les difficultés principales :
Trouver un terrain suffisamment grand (620m2 MIN)
Respecter les délais de constructions (2 ans MAX)
Respecter le budget (400 000€ MAX)
Pouvoir construire un sous-sol
Solutions de repli en cas de problèmes :
Acheter un appartement ou une maison ancienne

## Slide 5
4. Le planning
Dates clés :
- Début de la construction en 2020
- Remise des clés en 2022
Les grandes phases du planning :
Achat du terrain constructible
- Demande des autorisations (permis de construire)
Elaboration des plans de construction et du terrain
Construction des fondations
Gros œuvres
Finitions
Vérification juridique de la conformité de la maison
Aménagement
Les points de RDV :
Visite du terrain constructible
Elaboration des plans avec l’architecte
Visite du chantier en cours

## Slide 6
5. Les Moyens
Les Moyens Humains :
- Un MOE
Un maitre architecte
Un chef de chantier
Une équipe de chantier (maçons, électriciens, peintre etc…)
Les Moyens Matériels
Fournisseurs de matériaux de construction
Location de matériel si besoin
Matériel de l’entreprise

## Slide 7
6. Le Management du Projet
Le responsable :
Le MOE
Son pouvoir :
Gérer le projet, les équipes, le budget, les délais, le planning, faire résoudre les problèmes
L’Equipe :
L’équipe de chantier
Equipe de finance
L’organisation de l’équipe :
Attribution des tâches
Gestion du temps (création d’un planning)
Création d’un organigramme (Hiérarchisation des employés)

## Slide 8
Organigramme de l’équipe
MOA
MOE
OUVIERS
COMPTABLE
MAITRE ARCHITECTE

## Slide 9
7. La communication
Communication interne
- Oral (réunion de travail, réunion de chantier, stand-up metting)
Téléphone (réunion de travail, réunion de chantier, stand-up metting)
Mails
Communication externe
- Téléphone (Banque, fournisseurs, assurance, partenaires)
Mail (Banque, fournisseurs, assurance, partenaires)
Courrier (Banque, fournisseurs, assurance, partenaires)